Информация о результатах осмотра автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объекта | Наименование подрядной организации | Дата подписания актов ввода | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | № и дата выданного предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области улица Дзержинского | ГУП ООО «Дорожная служба» | Акт приемки от 25.11.2016 года | Обеспечить соответствие толщины покрытия проезжей части нормативным документам: сметная документация, СниП 3.06.03-85 (актуализированная редакция) | Гарантийное письмо № 3305 от 25.11.2016 года (срок май 2017 года) | № 1 от 18.10.2017 года |
| 2. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области улица Свободы | ГУП ООО «Дорожная служба» | Акт приемки от 25.11.2016 года | Обеспечить соответствие толщины покрытия проезжей части нормативным документам: сметная документация, СниП 3.06.03-85 (актуализированная редакция); устранение выбоин в асфальтобетонном покрытии проезжей части в районе дома № 8 | Гарантийное письмо № 3306 от 25.11.2016 года (срок май 2017 года) срок май 2017 года | № 1 от 18.10.2017 года № 1 от 07.04.2017 года |
| 3. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области улица 13-й Армии | ГУП ООО «Дорожная служба» | Акт приемки от 29.11.2016 года | Завышение сопряжения вновь уложенного асфальта к существующему; устранение выбоин в асфальтобетонном покрытии проезжей части, устранение трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей части; устранение выбоин на сопряжении полос со стороны ул. Интернациональная до «Пиццерии» Колпнянского Райпо | Гарантийное письмо № 3355 от 29.11.2016 года (срок май 2017 года); срок май 2017 года срок май 2017 года срок май 2017 года | № 1 от 18.10.2017 года № 1 от 07.04.2017 года № 1 от 07.04.2017 года № 1 от 07.04.2017 года |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области 1-й Торговый переулок | ГУП ООО «Дорожная служба» | - | Обеспечить соответствие толщины покрытия проезжей части нормативным документам: сметная документация, СниП 3.06.03-85 (актуализированная редакция) | - | № 1 от 18.10.2017 года |
| 5. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области улица Комсомольская | ГУП ООО «Дорожная служба» | Акт приемки от 28.11.2016 года | Обеспечить соответствие толщины покрытия проезжей части нормативным документам: сметная документация, СниП 3.06.03-85 (актуализированная редакция) | Гарантийное письмо № 3354 от 28.11.2016 года (срок май 2017 года) | № 1 от 18.10.2017 года |
| 6. | Ремонт улично-дорожной сети в посёлке городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области улица Торговая | ГУП ООО «Дорожная служба» | Акт приемки от 25.11.2016 года | Обеспечить устранение локальных трещин в асфальтобетонном покрытии | Гарантийное письмо № 3307 от 25.11.2016 года (срок май 2017 года), | № 1 от 18.10.2017 года |