Информация

о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году

на 13 декабря  2013 года по Колпнянскому району

| № п/п | Наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км, м2 | Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб. | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция моста через реку Сосна на 59+200 автодороги Глазуновка- Малоархангельск- Колпна- Долгое в пгт. Колпна | - | 59 892,1 | 52 345,696 | 55 100,732 | 20.05.2013 г. | 17.06.2013 г. | состоялись | 16.07.2013 г. | С даты заключения муниципального контракта до 31.12.2013 г. | ООО «ОрелДорМост» | 1)Тело опоры № 2 (обогрев) фото №1; 2)вязка каркаса, уширение опоры № 3 (фото №2); 3)срубка свай, разработка грунта, срезка шпунта опоры № 4 (фото № 3); 4)демонтаж опалубки ригеля опоры № 5 (фото № 4) |