РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 29 »  декабря 2022 года                                                          №  759

О внесении изменений в постановление администрации Колпнянского района Орловской области от 2 марта 2022 года № 128 об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 01 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области», в целях уточнения сумм расходов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в постановление администрации Колпнянского района Орловской области от 2 марта 2022 года № 128 об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить раздел паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 91197,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 37795,8 тыс. рублей, в том числе Дорожный фонд Орловской области – 16300,0 тыс. рублей, Дорожный фонд Колпнянского района – 20908,2 тыс. рублей, средства муниципального бюджета Колпнянского района – 587,6 тыс. рублей; 2023 год – 26248,7 тыс. рублей, в том числе Дорожный фонд Орловской области – 10000,0 тыс. рублей, Дорожный фонд Колпнянского района – 16147,7 тыс. рублей, средства муниципального бюджета Колпнянского района – 101,0 тыс. рублей; 2024 год – 27152,5 тыс. рублей, в том числе Дорожный фонд Орловской области – 10000,0 тыс. рублей, Дорожный фонд Колпнянского района – 17051,5 тыс. рублей, средства муниципального бюджета Колпнянского района – 101,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2. В разделе III «Перечень и  характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы»  изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колпнянского района                                           В.А. Громов

Приложение № 1 к постановлению администрации Колпнянского района Орловской области от «29 » декабря 2022 года № 759

Таблица 1

| Источник финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Дорожный фонд Колпнянского района | 54107,4 | 20908,2 | 16147,7 | 17051,5 |
| Дорожный фонд Орловской области | 36300,0 | 16300,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Муниципальный бюджет Колпнянского района | 789,6 | 587,6 | 101,0 | 101,0 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района Орловской области на 2022 - 2024 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия программы | ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Колпнянского района Орловской области | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 год | 2024 год | Обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 36093,4 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 36093,4 | 6093,4 6093,4 | 14000,0 14000,0 | 16000,0 16000,0 |
| 2. | Основное мероприятие. Ремонт улично – дорожной сети Колпнянского района Орловской области | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 год | 2024 год | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | 55103,6 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 36300,0 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 789,6 средства Дорожного фонда Колпнянского района – 18014,0 | 31702,4 16300,0 587,6 14814,8 | 12248,7 10000,0 101,0 2147,7 | 11152,5 10000,0 101 ,0 1051,5 |
| 2.1 | «Фошня – Клевцово» Ярищенского сельского поселения 3,4 км/18000 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 10468,7 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 9945,3 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 523,4 | 10468,7 9945,3 523,4 | - - - | - - - |
| 2.2 | В границах населенного пункта д. Андреевка Карловского сельского поселения 0,331 км/0,993 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 812,0 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 812,0 | 812,0 812,0 | - - | - - |
| 2.3 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети д. Карташовка от дома № 80 до дома № 96 Тимирязевского с/п Колпянского района Орловской области 0,863 км/2,589 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2023 | 2023 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 3777,7 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 3740,0 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 37,7 | - - - | 3777,7 3740,0 37,7 | - - - |
| 2.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети д. Карташовка от дома № 96 до дома № 118 Тимирязевского с/п Колпянского района Орловской области 0,837 км/2511 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2023 | 2023 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 3683,2 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 3646,4 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 36,8 | - - - | 3683,2 3646,4 36,8 | - - - |
| 2.5 | Капитальный ремонт участка улично-дорожной сети 1-й Октябрьский переулок от д. № 19 до д. № 37 пгт. Колпна 0,379 км/1137 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2023 | 2023 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 976,3 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 976,3 | - - | 976,3 976,3 | - - |
| 2.6 | Участок автомобильной дороги улица 13-й Армии пгт. Колпна 0,213 км/1704 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2023 | 2023 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 1386,7 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 1372,8 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 13,9 | - - - | 1386,7 1372,8 13,9 | - - - |
| 2.7 | Участок автомобильной дороги улица Заводская пгт. Колпна 0,570 км/4060 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 2424,8 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 1240,8 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 12,6, средства Дорожного фонда Колпнянского района – 1171,4 | - - - - | 2424,8 1240,8 12,6 1171,4 | - - - - |
| 2.8 | Улица Чкалова пгт. Колпна 0,940 км/4700 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 6885,0 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 6354,7 средства муниципального бюджета Колпнянского района – 64,2 средства Дорожного фонда Колпнянского района 466,1 | 6885,0 6354,7 64,2 466,1 | - - - - | - - - - |
| 2.9 | с. Ярище Ярищенского сельского поселения 1,6 км/8000 кв.м. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 4519,1 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 4519,1 | 4519,1 4519,1 | - - | - - |
| 3. | Основное мероприятие. Приобретение техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Колпна» | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Содержание автомобильных дорог для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Всего: 9017,6 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 9017,6 | 9017,6 9017,6 | - - | - - |
| 3.1 | Поставка комбинированной дорожной машины | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Содержание автомобильных дорог для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Всего: 8536,0 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 8536,0 | 8536,0 8536,0 | - - | - - |
| 3.2 | Выполнение работ по содержанию дорог: автомобильная дорога Колпна-Шушляпино Карловского с/п, автодорога общего пользования местного значения Ярище-Шушляпино (0+000-км 4+721) | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района | 2022 | 2022 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | Всего: 481,6 в том числе: средства Дорожного фонда Колпнянского района – 481,6 | 481,6 481,6 | - - | - - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 91197,0 в том числе: средства Дорожного фонда Орловской области – 36300,0 средства Дорожного фонда Колпнянского района – 54107,4 средства муниципального бюджета Колпнянского района - 789,6 | 37795,8 16300,0 20908,2 587,6 | 26248,7 10000,0 16147,7 101,0 | 27152,5 10000,0 17051,5 101,0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы»

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2022 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных круглогодичным содержанием | км | 579,1 | 605,2 | 605,2 | 605,2 |
| 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,350 | 4,671 | 2,862 | 3,0 |
| 3. | Количество поставленной техники | шт. | - | 1 | - | - |